ДОКЛАД

о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район республики Башкортостан

в 2022 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики сельского поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития территории сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности.

Постановлениями главы администрации сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ утверждены муниципальные программы:

№ 199 от 20.11.2017 «Формирование современной городской среды сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2022 годы»;

№ 35 от 02.07.2021 «Об утверждении муниципальной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Серафимовский сельсовет на 2021-2026 гг.»;

№200 от 26.12.2019 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2020-2036гг.»

№ 161 от 18.10.2019 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2019-2036гг.»;

Решениями Совета сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ утверждены муниципальные программы:

№ 63 от 20.10.2016 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан»

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, республиканского и местного бюджетов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2022 год, тыс. руб. | Исполнение за 2022 год, тыс.руб. | % исполнения за год |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2022 годы» | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 22 | « Башкирские дворики» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2018-2023 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Программа использования и охраны земель на территории сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ» | 100,0 | 300,4 | 300,0 |
| 5. | Развитие территории сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ на 2022-2024 гг. | 937,7 | 1282,6 | 136,8 |
| 6. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ | 60,0 | 31,0 | 50,8 |
| 7. | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ | 1190,0 | 3077,108 | 259,0 |
| 8. | Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Серафимовский сельсовет на 2021-2026 гг. | 100,0 | 382,903 | 382 |
|  | **Всего по программам:** | **2387,7** | **5074,0** | **212,5** |

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития сельского поселения Серафимовский сельсовет муниципального района Туймазинский район РБ, определённым Стратегией социально-экономического развития сельского поселения.

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования в 2022 году.

По результатам проведенной оценки из 8 муниципальных программ: 4 программы имеют положительный рейтинг эффективности.

Данный анализ отражает удовлетворительный уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.